1：

项目初始化

2：项目开发周期

页面122个 用时15天

第一天

切图及项目流程图

第二天

所有弹框及rcv类型

第三天

所有模板代码

20210731是第三天。此时是20210801周日。因为轻视了架构构建的困难度，导致现在项目没能按照固定时间实现。

改变策略为，在下周的8月2号周1到8月8号一点一点实现架构。

另 下边的这几天上边主要进行界面构建。最好的效果是所有界面都有。涉及每个页面都写出来说明。

实现为 早上6:20 然后晚上10点的一直工作模式。

基本框架包含东西：

1：列表类型滑动

2：网络请求数据返回及绑定

3：用户操作的界面及数据流程。

4：项目公用的东西的抽取及原有java代码例如ItemView的重新kotlin编写，或者就是说编写一个，然后剩余的进行kotlin调用java实现。

第4天 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 共计12天

10个界面 /每天

界面要求：就是所有数据都进行自己构造 而且都正常使用。

第16天对接接口 用时5天 共计20天

要求：请求网络以及数据转换。

20210802 - 20210808 基础写法用法

20210802 第4天周1：各种详情页面数据绑定。 晚上回来看 底部页签的东西+列表的实现。

20220803第5天周2：各种列表及3个底部导航 晚上回来看数据库 + 网络返回 + 数据设置

20210804第6天周3：首页类型及流程类型页面书写。加上跳转

20210805第7天周4：个人中心页面书写。

20210806第8天周5：整体页面的逻辑处理。

20210809 - 20210815 扩展左右抓库及源码的处理

周实现所有的界面可以连续跳转及一些困难点的处理。 然后直接扩展当前所有用到的架构的具体用法+其他的源码解析等工作。

20210816 - 22 网络对接过程中，自己看下个项目的Fullter

实现接口对接及内部逻辑测试 自己学习的重点切换到编写教程。 确保在对接口的过程中，对于自己架构有深入的理解。

然后是处理接口bug 和测试时间 自己这边流出来时间看下Fullter 。 具体来讲这周就可以实现Fullter

1. 处理接口类型bug
2. 处理接口类型bug
3. 第三方接入及测试 共计23天 8月25号

3：项目架构

MVVM + jetpack

4：按照计划走 ， 千万实现

项目流程

内容对象 内容对象详情 操作

简称：

弹框 D1

学习：

1：textview字体加重 textType = bold

2: 边线 stork

3:抽屉类型 <https://www.jianshu.com/p/01627eb484a7>

A：如 SlidingMenu、MaterialDrawer 等第三方库

B：Navigationview

C：DrawerLayout

3:

学到的东西：

构造及构造赋值 及属性直接调用

调用抽象类代码 object：TagAdapter

强制类型转换

！！

4：注意加载处理 空页面 注意login登录限制